**Phạm Tuấn Anh: màu đỏ**

**Từ Thành Đạt:** **màu xanh lá**

**Huỳnh Quốc Hiền: màu xanh da trời**

# Chuẩn bị (từ 05/09/2016 -> 19/09/2016)

## Kỹ năng

### Tìm hiểu mô hình 3 lớp

### Xuất báo cáo thông qua Crystal Report

### Đóng gói phần mềm

### Tìm hiểu về DevExpress và cách vận dụng chúng vào winform

### Sử dụng âm thanh trong winform

### Xuất ra file excel, pdf

### Phương pháp quản lý dữ liệu SQL để truy vấn nhanh khi có nguồn dữ liệu lớn

### Tập hợp code convention theo FSoft

### Triển khai dự án lên SVN

## Tài liệu

### Bản tuyên bố dự án

### Lập tài liệu đánh giá tiêu chí chọn ra nhóm trưởng

### Mô tả tài liệu dự án

### Mô tả hợp đồng nhóm

### Dreamteam

### Scope statement

### Tình hình tài chính liên quan

### Khảo sát thông tin liên quan đến đồ án

## Họp hàng tuần vào thứ sáng thứ 3 và sáng thứ 5

# Phân tích yêu cầu (từ 19/09/2016 -> 03/10/2016)

## Phân tích hiện trạng dự án

## Phân tích quy mô và đối tượng dự án

## Sơ đồ hiện trạng các nghiệp vụ

## Mô tả các mẫu báo cáo, hóa đơn

## Vẽ sơ đồ use case

## Vẽ sơ đồ class

## Vẽ sơ đồ sequence diagram

## Vẽ sơ đồ activity diagram

## Vẽ lược đồ ERD

## Bảng mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu

# Thiết kế (từ 03/10/2016 -> 17/10/2016)

## Thiết kế screen đăng nhập

## Thiết kế screen danh mục nhân viên

## Thiết kế screen danh mục tài khoản

## Thiết kế screen phân quyền

## Thiết kế screen kiểm kê

## Thiết kế screen danh mục thành viên

## Thiết kế screen danh mục biên bản sự cố

## Thiết kế screen phiếu thu

## Thiết kế screen phiếu chi

## Thiết kế screen bán hàng

## Thiết kế screen nhập hàng

## Thiết kế screen khuyến mãi

## Thiết kế screen cài đặt, setting

## Thiết kế screen báo cáo, thống kê

## Thiết kế screen diagram đăng nhập

## Thiết kế screen diagram danh mục nhân viên

## Thiết kế screen diagram danh mục tài khoản

## Thiết kế screen diagram phân quyền

## Thiết kế screen diagram kiểm kê

## Thiết kế screen diagram danh mục thành viên

## Thiết kế screen diagram danh mục biên bản sự cố

## Thiết kế screen diagram phiếu thu

## Thiết kế screen diagram phiếu chi

## Thiết kế screen diagram bán hàng

## Thiết kế screen diagram nhập hàng

## Thiết kế screen diagram khuyến mãi

## Thiết kế screen diagram cài đặt, setting

## Thiết kế screen diagram báo cáo thống kê

# Hiện thực (từ 17/10/2016 đến 19/12/2016)

## Hiện thực các chức năng phần mềm

## Kiểm thử đơn vị(Unit test)

## Code review by myself

# Kiểm thử (từ 19/12/2016 đến 24/12/2016)

## Kiểm thử tích hợp

## Kiểm thử hệ thống